Информационно-аналитическая справка

об инвестиционной деятельности на территории

города Лермонтова Ставропольского края

за 2011-2013 годы

Инвестиционная деятельность на территории города Лермонтова осуществляется в соответствии с решением Совета города Лермонтова                        от 26 мая 2010 года № 31 «Об утверждении положений в сфере осуществления инвестиционной деятельности на территории города Лермонтова».

На развитие экономики и социально-экономической сферы города Лермонтова  за  2011 год по полному кругу предприятий инвестиций                            в основной капитал поступило 509,98 млн. рублей, инвестиций в жилище –               19,2 млн. рублей. Индекс физического объема составил 134,02 процента                    по отношению к предыдущему году.

В 2011 году  на территории города Лермонтова реализовывались следующие инвестиционные проекты:

- Региональный распределительный центр продовольственных                              и непродовольственных товаров. Проектируемый объект предназначен для приема и хранения, комплектации заявок и отправки продовольственных                          и промышленных товаров в магазины и складские помещения торговой сети «Магнит». Суточный грузооборот распределительного центра составляет 7292,58 т. В конце 2011 года были ведены в эксплуатацию 34 503,0 кв.м.

- Строительство торгово-развлекательного центра «Николаевский». Торгово-развлекательный центр включает в себя ресторан на 80 мест, гостиницу на 35 мест и торговые площади.

- Строительство дополнительного офиса Пятигорского отделения Сберегательного банка РФ. Реализация проекта способствовала развитию финансового сектора экономики города, созданию дополнительных рабочих мест, обеспечению доступности банковских услуг для населения города Лермонтова.

- ООО «Полипак» провел модернизацию и расширение производства гибкой пищевой упаковки для молочной промышленности (стаканы с боковой печатью из полипропилена и полистирола для фасовки жидких и пастообразных продукций). Создано 500 рабочих мест. Общая стоимость проекта за 2010-2011 гг. составила 1715,9 млн. руб.

- Филиал ЗАО «ЮЭК» в 2011 году произвели работы по замене паровой турбины АП-4. Стоимость проекта составила 13,0 млн. руб.

По данным отдела сводных статистических работ и информационного обеспечения аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО               за январь-декабрь 2012 года инвестиции  в основной капитал по полному кругу предприятий выросли почти вдвое и составили 975,67 млн. руб., инвестиций в жилище –  31,38 млн. руб. Индекс физического объема равен 191,3 процента. Рост инвестиций в основной капитал произошел в большей степени за счет обрабатывающего производства.

В 2012 году  началась реализация инвестиционного проекта                           ОАО «Гидрометаллургический завод», связанного с приобретением технологического оборудования для увеличения глубины переработки фосфорного сырья.

Цель проекта: Увеличить выпуск уже действующего производства водорастворимых фосфорных удобрений и  алюминиево-скандиевой лигатуры, а также организовать процесс производства новой продукции, в частности, скандия и редкоземельных элементов.

Указанный проект был включен в Перечень получателей государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года № 299-р., на сумму гарантий 1 180,9 млн. рублей. Заключен кредитный договор с Северо-Кавказским Банком Сберегательного Банка Российской Федерации для реализации проекта, в размере 1 687,0 млн. рублей, сроком на 10 лет и дополнительное соглашение о переносе срока исполнения обязательств по кредитному договору до 1 января 2015 года. Общая стоимость проекта составляет 2410,00 млн. руб.

В декабре 2012 года введен в эксплуатацию Региональный распределительный центр продовольственных и непродовольственных товаров торговой сети «Магнит», строительство которого было начато в 2011 году. Общая стоимость проекта составила больше трехсот миллионов рублей.

Также реализован инвестиционный проект по строительству торгового центра «Шоколад», общей площадью 700 кв.м., в соответствии с которым введено 10 новых рабочих мест. Стоимость проекта составила 25 млн. руб.

В 2013 году на территории города Лермонтова наблюдался высокий уровень инвестиционной активности. По оперативным данным статистической отчетности размер инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 2575,3 млн. руб. Индекс физического объема                             к предыдущему году составляет 243,9 процента.

Продолжается реализация проекта ОАО «Гидрометаллургический завод» по   увеличению глубины переработки фосфорного сырья с выделением скандия и редкоземельных элементов.

Начато строительство завода светопрозрачных конструкций, производительностью более 200 000 кв. м. ПВХ - изделий в год. 01.04.2013  администрацией города Лермонтова выдано разрешение на строительство. За 2013 год завершено строительство двух производственных цехов.

В этом году окончено строительство трех торговых центров на территории города Лермонтова, созданы 40 новых рабочих мест. Ведется строительство торгового центра «Вершина» общей площадью 2300 кв.м.

Активно ведется строительство в промышленной зоне города Лермонтова. ООО «Милих» реализуется инвестиционный проект по приобретению энергоэффективного оборудования для производства пластмассовой мебели хозяйственного и бытового назначения и других изделий из полипропилена.

ООО «Макшел-КМВ» начал строительство складских помещений бытовой химии для сети розничных магазинов самообслуживания «Золушка» на земельном участке, площадью 4,5 га. Общая  стоимость проекта составляет 60 млн. руб., из которых освоено в 2013 году – 20 млн. руб.

Введен в эксплуатацию завод по производству бетона и битуминозных смесей ООО «Евробетон», общей стоимостью 250 млн. руб.

Начато строительство стоматологической клиники с лечебным                            и лабораторным корпусом. Проект позволит увеличить доступность населения к качественным стоматологическим услугам с возможностью получения лабораторных изысканий «на месте». Общая стоимость проекта – 60 млн. руб.

Также наблюдается высокая степень увеличения инвестиций в основной капитал по малому бизнесу, которые в совокупности дают значительный прирост инвестиций по городу в целом.

Город Лермонтов стал участником подпрограммы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды» государственной программы  «Развитие  Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года». В рамках государственной программы предусмотрена организация инфраструктуры, необходимой для строительства на территории города Лермонтова Кавминводского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк», общей стоимостью 200 млн. руб.

Вопрос создания эффективной системы работы с отходами производства и потребления на территории эколого-курортного  региона – Кавказских Минеральных Вод на сегодняшний день стоит достаточно остро. Продолжительное время этот вопрос не находил должного решения.                           В 2013 году администрация города Лермонтова активно занималась  его реализацией.

Кроме того, в течение 2013 года проводились поиски инвесторов для реализации этого проекта, поступило двенадцать предложений                                   по строительству отходоперерабатывающего комплекса от разных фирм                     с различной технологией переработки мусора.

Учитывая степень проработки проектов, семь из них были вынесены на рассмотрение рабочей группы  по рассмотрению инвестиционных проектов по строительству Кавминводского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк»  на территории города Лермонтова. Заседание рабочей группы состоялось 11 июля 2013 года                     в администрации города Лермонтова, на котором были рассмотрены проекты следующих организаций:

ООО «Ставспецмонтаж», город Зеленокумск;

ООО «Корпорация Новатранс», город Ростов-на-Дону;

ООО «НовотэкСервис-СП», город Самара;

ООО «Арго», город Ессентуки;

ООО «Стройиндустрия», город Невинномысск;

ЗАО «Седан», город Таганрог Ростовской области;

ООО ГК «ВСП Инвест»,  город  Москва.

Представители Греко-Германского холдинга ознакомили присутствующих с проводимой работой по обращению с отходами в странах Европы, дали разъяснения по некоторым технологическим процессам. Президент фирмы WATT Athanasios Katris провел презентацию своего предложения по строительству отходоперерабатывающего комплекса                      на территории города Лермонтова.

В заседании рабочей группы приняли участие представители министерства  природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, министерства экономического развития Ставропольского края, Корпорации развития Северного Кавказа, исполняющий обязанности руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод (Бондаренко Михаил Сергеевич), заместитель генерального директора                        по развитию филиалов ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» министерства регионального развития Российской Федерации (Лигай Михаил Александрович).

Материалы заседания рабочей группы направлены всем заинтересованным лицам для формирования заключений по инвестиционным проектам.

Динамика инвестиций в реальный сектор экономики города Лермонтова представлена ниже.

Объем инвестиций на душу населения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий) | млн.руб. | 509,98 | 975,67 | 2575,3* |
| 2. | Инвестиционные вложения по крупным и средним предприятиям | млн.руб. | 163,4 | 473,8 | 559,0** |
| 3. | Численность населения | тыс.чел. | 24,7 | 24,8 | 24,8 |
| 4. | Объем инвестиций на душу населения | тыс.руб./ чел. | 20,65 | 39,34 | 40,5 |

* по оперативным данным

** данные за 9 месяцев 2013 года

Распределение инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности

млн. руб.

| № п/п | Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрабатывающие производства | 10,10 | 289,50 | 649,30 |
| 2. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 11,20 | 28,30 | 7,10 |
| 3. | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 11,10 | 7,70 | 8,90 |
| 4. | Транспорт и связь | 0,00 | 16,40 | 17,70 |
| 5. | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10,80 | 0,20 | 1,80 |
| 6. | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 1,20 | 1,40 | - |
| 7. | Образование | 23,20 | - | - |
| 8. | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 32,10 | 114,10 | 2,90 |
| 9. | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 10,30 | 0,30 | - |

* по оперативным данным

Фактический уровень инвестиций.

Фактический объем инвестиционных вложений на территории города Лермонтова в несколько раз превышает инвестиции предприятий, подлежащих статистическому наблюдению. Это объясняется рядом причин:

- наличие инвесторов, реализующих инвестиционные проекты                          на территории города Лермонтова, зарегистрированных и подающих отчетность в соседние города;

- определение размера инвестиций субъектов малого предпринимательства расчетным путем не дает объективных показателей,                   а, учитывая весомую доля малого бизнеса в экономике города, такие статистические данные не отражают реального размера инвестиций субъектов малого предпринимательства;

- значительный вес в инвестиционной деятельности города Лермонтова имеют частные инвесторы, т.е. физические лица, деятельность которых не подлежит статистическому наблюдению.

Таким образом, открытость органов местного самоуправления и прямая работа с инвесторами путем проведения переговоров и совещаний, бесед                     и личных встреч позволяют судить о реальном уровне инвестиций                               на территории города Лермонтова.

Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов муниципального образования город Лермонтов за 2011-2013 годы

В 2011-2012 годах на территории города Лермонтова предполагалась реализация двух долгосрочных инфраструктурных инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства:

- Строительство многофункционального выставочно-конгрессного комплекса «Новый мир».

Цель проекта - создание уникального спортивного всесезонного комплекса федерального значения. Проект включает в себя строительство спортивного комплекса, состоящего из ледового дворца, крытого манежа для легкой атлетики, гостиничного комплекса, аквапарка, банного комплекса и  велотрассы. По состоянию на 31.12.2012  по реализации данного проекта проведена следующая работа:

- зарезервированы два земельных участка. Постановлениями главы администрации города Лермонтова Ставропольского края от 09 февраля 2007 года № 87, № 88 утверждены их границы  в VI зоне горы Бештау города Лермонтова. 	Всесезонный многофункциональный выставочно- конгрессный комплекс предполагалось расположить на земельном участке общей площадью 38 га.

- Строительство ветропарка.

Цель проекта –  обеспечение электроэнергией курортного региона Кавказских Минеральных Вод и прилегающих районов.

По состоянию на 31.12.2012  по реализации данного проекта проведена следующая работа:

- в июле 2011 года по ул. Матвиенко города Лермонтова была установлена и введена в эксплуатацию метеостанция. Метеостанция была установлена совместно с ГУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», соглашение о сотрудничестве было подписано на международном форуме «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» в городе Кисловодске в апреле 2011 года.

Указанные инвестиционные проекты не были реализованы в связи с отсутствием инвесторов по данным направлениям.

Отчет о реализованных в 2011-2013 гг. инвестиционных проектах на территории города Лермонтова представлен в таблице 1 по форме в соответствии с приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31.07.2013 № 341/од.

Перечень реализуемых инвестиционных проектов указан в таблице 2.

Таблица 1

Отчет о реализованных инвестиционных проектах в 2011-2013 гг.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта (фактическая мощность) | Стоимость инвестиционного проекта (первоначальная, фактическая) | Количество созданных рабочих мест | Срок реализации инвестиционного проекта (дата ввода в эксплуатацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство регионального распределительного центра продовольственных и непродовольственных товаров. Инвестор - ЗАО «Тандер» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/2 Место реализации - город Лермонтов, ул. Промышленная | Центр продовольственных и непродовольственных товаров Общая площадь объекта 39952 кв. м., площадь застройки более 36703 кв. м., суточный грузооборот составляет 7292,58 т. Распределительный центр состоит из одноэтажного склада для хранения материальных ценностей, склада со встроенными холодильными камерами, административно-бытового здания, парковки для грузовых и легковых автомобилей. | фактическая стоимость – 340 млн. руб. | новых рабочих мест 800 | 2011 – 2012 Ввод в эксплуатацию- декабрь 2012 г. |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта (фактическая мощность) | Стоимость инвестиционного проекта (первоначальная, фактическая) | Количество созданных рабочих мест | Срок реализации инвестиционного проекта (дата ввода в эксплуатацию) |
| 2. | Строительство торгово-развлекательного центра «Николаевский» Частные лица: предприниматель Н.Н. Лысенко Место реализации – г. Лермонтов пр. Лермонтова, 2 | Торгово-развлекательного центр «Николаевский» включает в себя: ресторан – 80 мест; гостиница - 35 мест; торговые площади. | стоимость проекта – 32 млн. руб. | новых рабочих мест-25 | 2009-2011 Ввод в эксплуатацию- второе полугодие 2011 г. |
| 3. | Строительство дополнительного офиса Пятигорского отделения Сберегательного банка №30 СБ РФ город Лермонтов. Место реализации – г.Лермонтов, пр.Лермонтова, 4 | Дополнительный офис Пятигорского отделения Сберегательного банка | стоимость проекта – 16 млн. руб. | новых рабочих мест - 16 | 2009-2011 Ввод в эксплуатацию- второе полугодие 2011 г. |
| 4. | Модернизация и расширение производства гибкой пищевой упаковки Инвестор - ООО «Полипак» Зенов Игорь Александрович тел. (87935) 3-74-15 Место реализации – г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 13 | Модернизация и расширение производства гибкой пищевой упаковки для молочной промышленности (стаканы с боковой печатью из полипропилена и полистирола для фасовки жидких и пастообразных продуктов) | стоимость проекта - 1715,9 млн. руб. | новых рабочих мест- 500 | 2010-2011 Ввод в эксплуатацию- второе полугодие 2011 г. |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта (фактическая мощность) | Стоимость инвестиционного проекта (первоначальная, фактическая) | Количество созданных рабочих мест | Срок реализации инвестиционного проекта (дата ввода в эксплуатацию) |
| 5. | Замена паровой турбины АП-4 Инвестор - филиал ЗАО «ЮЭК» Место реализации – г. Лермонтов, ул. Промышленная, 13 | Замена паровой турбины АП-4 | стоимость проекта - 13 млн. руб. | - | 2011 г. |
| 6. | Строительство торгового центра «Шоколад». Частный инвестор. Место реализации – город Лермонтов, пр. Лермонтова. | Торговый центр «Шоколад», общей площадью 700 кв.м | стоимость проекта - 25 млн. руб. | новых рабочих мест- 10 чел. | 2012 г. |
| 7. | Строительство завода по производству товарного бетона Инвестор - ООО «Евробетон» тел. 3-76-82 Место реализации – г. Лермонтов, шоссе Черкесское, 1 | Завод по производству бетона и битуминозных смесей | стоимость проекта - 250 млн. руб. | новых рабочих мест- 100 чел. | 2013 г. |

Таблица 2

Перечень реализуемых инвестиционных проектов на территории города Лермонтова

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта | Объем освоенных инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство многоквартирного жилого дома с офисными помещениями. Инвестор - ООО «Севкавстройбизнес» Воронкин Евгений Викторович тел. 3-24-65 Место реализации – г. Лермонтов, пр. Лермонтова, 7/1 | Многоквартирный жилой пятиэтажный дом с офисными помещениями. Распоряжением главы администрации города Лермонтова от 22.02. 2006 г. №171-р предоставлено в аренду 0,9 га. Кадастровые номера участков: 26:32:030404:45; 26:32:030404:46; 26:32:030404:47. Имеется ПСД | Сметная стоимость объекта – 450 млн. руб. | В 2010 году были введены в эксплуатацию 6,7,8 секции дома общей площадью 3750 кв.м. План: 2014 год - 4, 5 секция; 2015 год -1, 2, 3 секция. | - | многоквартирный жилой дом на 139 квартир, общей площадью 15322 кв.м. В 2010 году была введена в эксплуатацию 6,7,8 секция дома. Строительство продолжается. | освоено – 149 млн. руб. |
| 2 | Строительство завода светопрозрачных конструкций Инвестор - ООО «Босфор», тел. (8793) 38-38-79 Место реализации – г. Лермонтов, Промышленная зона | Завод светопрозрачных конструкций, производительностью более 200 000 кв.м ПВХ - изделий в год. Изготовление окон, дверей и изделий из металлопластика | Стоимость проекта- 900 млн. руб. | 2013-2015 | новых рабочих мест - 300 | введена в эксплуатацию 1-я очередь (два производственных цеха). | освоено – 15 млн. руб. |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта | Объем освоенных инвестиций |
| 3. | Строительство четырех торговых центров Частный инвестор. Место реализации – г. Лермонтов, пр. Лермонтова, ул. Шумакова, ул. Матвиенко | Торговые центры, общей площадью 3000 кв.м Имеется проектная документация | Общая стоимость- 160 млн. руб. | 2013-2014 | новых рабочих мест - 60 | введено в эксплуатацию три торговых центра. Построено здание трехэтажного торгового центра по ул. Матвиенко г. Лермонтова, ведутся отделочные работы | освоено – 60 млн. руб. |
| 4. | Строительство складского помещения бытовой химии Инвестор - ООО «Макшел-КМВ» Место реализации – г. Лермонтов, ул. Промышленная, 10/2 | Складские помещения бытовой химии для сети розничных магазинов самообслуживания «Золушка». Основные направления деятельности: оптовая торговля бытовой химией, средствами гигиены, парфюмерно-косметической продукцией. | Стоимость проекта - 60 млн. руб. | 2013-2014 | новых рабочих мест - 120 | введена в эксплуатацию 1-ая очередь (один корпус складского помещения) | освоено – 20 млн. руб. |
| 5. | Расширение производства завода Инвестор - ООО «Евробетон» Место реализации – г. Лермонтов, шоссе Черкесское, 1 | Расширение автобазы завода по производству бетона | Стоимость проекта - 100 млн. руб. | 2014 г. | новых рабочих мест - 50 | работа с коммерческими предложениями | освоено – 34 млн. руб. |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта | Объем освоенных инвестиций |
| 6. | Строительство торгового центра «Вершина» Инвестор – ООО фирма «Опт-Торг» Место реализации – г. Лермонтов, пр. Лермонтова | Торговый центр «Вершина», общей площадью 2300 кв.м | Стоимость проекта - 100 млн. руб. | 2013-2014 | новых рабочих мест - 50 | завершено строительство торговых объектов, ведутся подрядные работы по строительству складских помещений и паркинга | освоено – 60 млн. руб. |
| 7. | Организация производства по выпуску изделий из полипропилена Инвестор – ООО «Милих» Место реализации – г. Лермонтов, шоссе Черкесское | Приобретение нового, энергоэффективного импортного оборудования для производства пластмассовой мебели хозяйственного и бытового назначения и других изделий из полипропилена | Стоимость проекта - 9,3 млн. руб. | 2013-2014 | - | работа с коммерческими предложениями | - |
| 8. | Расширение производства гибкой пищевой упаковки Инвестор – ООО «Полипак» тел. (87935) 3-74-15 Место реализации – г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 13 | Расширение производства гибкой пищевой упаковки для молочной промышленности (стаканы с боковой печатью из полипропилена и полистирола для фасовки жидких и пастообразных продуктов) | Стоимость проекта -3,5 млн. руб. | 2014 | - | заключаются договоры с поставщиками | - |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта | Объем освоенных инвестиций |
| 9. | Строительство Кавминводского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» Инициатор проекта – администрация города Лермонтова Место реализации – г. Лермонтов, 1 западная промышленная зона | Строительство в городе Лермонтове завода по переработке твердых бытовых отходов, позволяющего идентифицировать и повторно использовать отходы в виде вторсырья. Предполагаемая мощность – 250 тыс. тонн ТБО/год. | Стоимость проекта - 200 млн. руб. | 2013 -2015 | новых рабочих мест - 180 | распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р принята государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года». В мероприятия подпрограммы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды» включено строительство Кавминводского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» на территории города Лермонтова. В настоящее время рассматриваются предложения инвесторов | - |
| 10. | Увеличение глубины переработки фосфорного сырья на ОАО «Гидрометаллургический завод» с выделением скандия и редкоземельных элементов Инвестор - ОАО «Гидрометаллургический завод» тел. 3-06-72, Место реализации - г. Лермонтов, ул. Промышленная, 7 | Увеличение выпуска действующего производства водорастворимых фосфорных удобрений, а также организация процесса производства следующей продукции: монокалийфосфат (МКФ), кремнефторид натрия, фторид натрия, антислеживатель, оксид и фторид скандия, концентраты редкоземельных элементов, удобрения в мелкой фасовке, строительный гипс. Мощности завода к моменту окончания реализации проекта: Моноаммонийфосфат - 96 000 тонн, Диаммонийфосфат – 5 800 тонн, Аммофос - 62 000 тонн, Кремнефторид натрия - 4 600 тонн, Фторид натрия - 2 500 тонн, Антислеживатель - 770 тонн, Монокалийфосфат – 3 000 тонн, Удобрения в мелкой фасовке - 25 200 тонн, Редкоземельные элементы – 1 000 тонн, Гипс - 45 000 тонн. Имеется ПСД | Стоимость проекта - 2410 млн. руб. | 2012-2014 | новых рабочих мест - 250 | проект включен в Перечень государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым отобранными в установленном порядке в 2011 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 299-р., на сумму гарантий 1 180,9 млн. рублей. Заключен кредитный договор с Северо-Кавказским Банком Сберегательного Банка Российской Федерации для реализации проекта, в размере 1 687,0 млн. рублей, сроком на 10 лет. Разработана и согласована укрупненная проектно-сметная документация; частично закуплено оборудование; частично приобретены материалы для выполнения строительно-монтажных работ; проведена работа по заключению договоров с поставщиками оборудования и материалов. | освоено – 1079 млн. руб. |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта | Объем освоенных инвестиций |
| 11. | Строительство стоматологической клиники Инвестор – ООО «Дом стоматологии» тел. (87935) 3-08-47 Место реализации – г. Лермонтов, ул. Шумакова, р-н д. 3 | Строительство клиники, включающей в себя лечебный и лабораторный блоки | Стоимость проекта - 60 млн. руб. | 2013 -2015 | новых рабочих мест - 50 | построено два этажа клиники, ведутся кровельные работы | освоено – 35 млн. руб. |
| 12. | Строительство детского сада - ясли на 280 мест Инициатор проекта – администрация города Лермонтова Место реализации – г. Лермонтов, пр. Солнечный, р-н д. 11 | Строительство детского сада - ясли на 280 мест в районе дома 11 пр. Солнечный г. Лермонтова кадастровый номер: 26:32:030405:468 | Стоимость проекта – 193,61 млн. руб. Из них: 58,82 млн.руб. – федеральный бюджет; 122,96 млн. руб. – краевой бюджет; 11,83 млн. руб. – местный бюджет | 2013 - 2016 | нет данных | проект реализуется в рамках краевой целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы». Проводится процедура размещения муниципального заказа | освоено – 0,41 млн. руб. |
| 13. | Строительство групп жилых домов Инвестор – ООО «Кавминтрестстрой» Арбузова Т.Р. тел. (87935) 3-43-88, 3-79-05 Место реализации – г. Лермонтов, ул. Ясная – ул. Волкова | Строительство групп жилых домов. Каждая группа включает в себя 8 жилых домов | нет данных | 2013 - 2017 | - | проводятся земляные работы | нет данных |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор проекта, место реализации | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта | Объем освоенных инвестиций |
| 14. | Строительство микрорайона «Бештау» Инвестор – ООО «Инмар-Оптима», ООО «РегионИнвестПроект» Место реализации – г. Лермонтов, ул. Волкова – ул. Матвиенко | Новый микрорайон включает в себя пятиэтажные дома, таунхаусы, частные жилые дома, объекты социальной сферы и объекты торговли | нет данных | 2013-2014 (ввод в эксплуатацию многоквартир-ных домов и таунхаусов) | - | введено в эксплуатацию 12 таунхаусов (комплексов двух квартирных жилых домов), завершается строительство последней очереди пятиэтажного многоквартирного дома с офисными помещениями | нет данных |
| 15. | Строительство производственного комплекса «Стрижамент» Инвестор – Сидоренко О.П. Место реализации – г. Лермонтов, Промышленная зона | Комплекс по производству и реализации ликеро-водочной продукции | нет данных | 2013-2015 | - | ведутся общестроительные работы по возведению железобетонных конструкций | нет данных |